九洲集团运营总部及智慧综合能源大数据中心工程室内装修设计项目

招标公告

招标编号：JZJT-ZBDL-2023-004

招标人：哈尔滨九洲集团股份有限公司

中国·哈尔滨松北区

二〇二三年3月

1.1招标公告

招标公告

九洲集团运营总部及智慧综合能源大数据中心工程室内装修设计项目（JZJT-ZBDL-2023-004）进行国内邀请合格的企业参加投标。

- 一、招标内容：

- 九洲集团运营总部及智慧综合能源大数据中心工程室内装修设计项目（详见招标文件）

- 二、资金来源：

企业自筹资金。

- 三、工程地点与交货期：

交货地点：哈尔滨市松北区九洲路609号院内

项目设计周期：计划设计周期120天

（1）从合同签订日开始20个工作日内与建筑设计共同确定建筑的平面方案并同时提供意向方案。

（2）平面方案确定后40个工作日提交设计构思平面图，方案草图或效果图初稿，参考图片及材料样板的电子文件，甲方组织设计方案成果讨论。

（3）20个工作日提交最终效果图设计成果（电子版）。

（4）40个工作日提交最终施工图设计成果（电子版）。

- 四、投标资格：

1、拟参加本项目的潜在供应商在中华人民共和国境内注册，持有有效营业执照的法人、其他组织或自然人，具有能够承担本项目服务的人员及管理能力；

2、拟参加本项目的潜在供应商需具备建设行政主管部门颁发的建筑行业（建筑工程）丙级及以上资质或建筑装饰工程设计专项乙级（含乙级）及以上资质；

3、根据相关规定的规定。通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）渠道查询供应商信用记录，经查询列入失信被执行人、招标严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目招标活动；

4、与招标单位存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标；

5、资格审查方式：资格后审；

- 五、购买招标文件时间：

2023年3月13日至2023年3月23日，每天上午9：00至11：00，下午13：00至16：30（北京时间），发电子邮件标书。招标文件售价￥200元，售后不退，只开具收款收据。

- 六、购买招标文件流程

1 潜在投标人将如下材料和信息上传至hxy@jiuzhougroup.com

1.1、拟参与投标的项目名称、招标编号

1.2、投标人的单位名称、联系人姓名、电话、手机和电子信箱。

| 项目名称 | 招标编号 | 公司名称 | 联系人、手机 | 邮箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 九洲集团运营总部及智慧综合能源大数据中心工程室内装修设计项目 | JZJT-ZBDL-2023-004 |  |  |  |

- 1.3、2023年 3月20日16时前电子邮件至答疑专用邮箱  hxy@jiuzhougroup.com，逾期不予受理。（澄清问题汇总发送）

- 七、联系方式

所有投标文件须于2023年3月23日10:00前（北京时间)发送到zb@jze.com.cn。如果地点有改变，招标机构将提前通知，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

开标时间：2023年3月23日10:00(北京时间)

- 开标地点：电子开标，无需到现场，请将投标文件发至 zb@jze.com.cn

- 八、招标公告发布的媒介

本招标公告在哈尔滨九洲集团股份有限公司网站上发布。

- 九、招标人

招标人：哈尔滨九洲集团股份有限公司

商务联系人：侯新宇

联系 电话： 18346076216

邮      编：150027

邮      箱：hxy@jiuzhougroup.com

技术联系人：陈志伟

联系  电话：17604637038

邮      编：150027

招标部门名称：哈尔滨九洲集团股份有限公司招标委员会

单位地址：哈尔滨市松北区九洲路609号

汇款资料：

户    名：哈尔滨九洲集团股份有限公司

开 户 行：中国建设银行股份有限公司哈尔滨铁道支行

账    号：2300 1867 15105 000 2942

汇入城市：黑龙江省哈尔滨市

# 第二章  投标须知

- 一、投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 招标人/买方：哈尔滨九洲集团股份有限公司 招标内容： - 九洲集团运营总部及智慧综合能源大数据中心工程室内装修设计项目（详见招标文件） 项目设计周期：计划设计周期120天 （1）从合同签订日开始20个工作日内与建筑设计共同确定建筑的平面方案并同时提供意向方案。 （2）平面方案确定后40个工作日提交设计构思平面图，方案草图或效果图初稿，参考图片及材料样板的电子文件，甲方组织设计方案成果讨论。 （3）20个工作日提交最终效果图设计成果（电子版）。 （4）40个工作日提交最终施工图设计成果（电子版）。 |
| 2 | 资金来源：企业自筹资金 |
| 3 | 1、拟参加本项目的潜在供应商在中华人民共和国境内注册，持有有效营业执照的法人、其他组织或自然人，具有能够承担本项目服务的人员及管理能力； 2、拟参加本项目的潜在供应商需具备建设行政主管部门颁发的建筑行业（建筑工程）丙级及以上资质或建筑装饰工程设计专项乙级（含乙级）及以上资质； 3、根据相关规定的规定。通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）渠道查询供应商信用记录，经查询列入失信被执行人、招标严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目招标活动； 4、与招标单位存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标； 5、资格审查方式：资格后审； |
| 4 | 投标有效期：90天 |
| 5 | 投标保证金： 1、金额：0.5万元 2、形式：银行电汇、银行汇票或银行支票，不接受现金。出票单位为投标人，不得由其他单位、组织或个人代为出票，否则，造成的后果和责任由投标人承担。 3、要求：票据必须有效齐全，开标现场面交，不密封。 4、联系人：侯新宇 5、退还办理：中标通知书发出后15日内办理投标保证金的退还，若投标单位在开标日后1个月仍未收到退还的保证金，可电话联系。投标人若中标，还需将合同签字页与金额页的扫描件一并发送至联系人邮箱，其投标保证金将扣除中标服务费后的余额退还。 |
| 6 | 投标文件份数： 投标文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，注明“正本”字样。副本可以用复印件。（正本一份、副本二份、U盘一份）电子版标书独立文档2份（1.商务一份（不体现报价）、技术一份（不体现报价），2.报价单PDF和Excel各一份），供应商必填必看表一份可编辑版1份。 |
| 7 | 现场考察与标前答疑会： 招标人不组织现场考察和标前答疑会，由各投标单位根据自己需要自行考察，若有疑问以邮件形式。 |
| 8 | 开投标书递交地点：zb@jze.com.cn |
| 9 | 投标截止日期：2023年3月23日10:00 (北京时间) |
| 10 | 开标时间：2023年3月23日10:00 (北京时间) 开标地点：电子开标，无需到现场，请将投标文件发至 zb@jze.com.cn |
| 11 | 评标方法：综合评定法 |
| 12 | 中标服务费：中标方须支付中标服务费（合同总价的1%）,包含在设备总价中，不在单独列出。 |